轻量小型2D种田游戏（Cocos 3.8.8）开发优先级清单

优先级从高到低，先实现“能玩”，再优化“好玩”，适配轻量小型项目快速落地需求，每个阶段完成核心目标即可，不做冗余开发：

### 优先级1：基础环境搭建（1-2天，必做）

安装Cocos Creator 3.8.8（LTS版），配置TypeScript开发环境，熟悉引擎基础操作

创建项目，划分基础目录（脚本、资源、场景、配置），确定组件化开发规范（简单统一即可）

导入基础测试素材（简易地块、作物图片），确保引擎能正常渲染2D资源

### 优先级2：核心地图与地块基础（2-3天，必做）

用Tiled Map Editor制作简单农场地图（网格地块、背景层），导出.tmx文件

在Cocos中导入地图，使用TiledMap组件加载，实现地块点击检测（区分可种植/不可种植地块）

完成基础地块交互（点击地块提示“可种植”“已种植”），确保地图交互正常

### 优先级3：作物核心逻辑（3-4天，必做）

编写自定义单例状态管理脚本，存储作物基础数据（生长时间、成熟状态、产出资源）

实现作物种植、生长逻辑（点击可种植地块种植，按时间推进生长阶段，用自带动画编辑器制作简单生长帧动画）

实现作物收获逻辑（成熟后点击收获，获得对应资源，地块恢复可种植状态）

### 优先级4：数据持久化（1-2天，必做）

集成SQLite，编写数据存储/读取脚本，实现核心数据存档（玩家资源、作物状态、地块状态）

测试存档/读档功能（退出游戏再进入，作物生长状态、资源数量不丢失）

用sys.localStorage存储简单游戏设置（如音量、画质），无需复杂配置

### 优先级5：离线时间逻辑（1-2天，必做）

编写时间戳记录脚本，记录玩家上下线时间

实现离线生长计算（上线时自动计算离线期间作物生长进度、资源产出，更新作物状态）

添加基础本地时间校验，避免简单的时间篡改（无需复杂防作弊）

### 优先级6：基础UI与交互优化（2-3天，必做）

制作简易UI（资源显示栏、种植面板、收获提示），用Figma绘制基础UI素材并导入

实现UI与游戏逻辑联动（资源栏实时更新、种植面板选择作物、收获弹窗提示）

优化交互体验（点击反馈、动画过渡，无需复杂特效，流畅即可）

### 优先级7：基础特效与音频（1-2天，可选，按需添加）

用Cocos自带粒子系统制作简单特效（浇水特效、收获闪光特效）

导入基础音效（种植、收获、点击音效），配合Cocos音频系统实现音效播放

### 优先级8：测试与优化（2-3天，必做）

用Cocos自带调试工具，排查bug（如作物生长异常、存档失败、交互无响应）

优化包体大小（删除冗余资源、压缩图片），确保运行流畅（无明显卡顿）

简单测试不同设备适配（如电脑端、手机端），确保核心功能正常

### 优先级9：热更新（可选，按需添加）

若需后续迭代，配置Cocos Assets Manager，实现基础资源热更新（如新增作物素材、调整数值）

说明：整体周期约15-20天（个人开发），可根据自身进度调整，优先完成“优先级1-6”，确保游戏能正常运行、核心玩法可体验，再添加可选功能。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)